부산가정위탁지원센터 인테리어 공사 공고의 건

1. 공고에 부치는 사항 

    가. 공사명 및 진행일정

| 건 명 | 현장설명회 | 제안서 제출기간 | 업체선정방식 | 공사기간 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 부산가정위탁지원센터 사무실인테리어공사 | 2017.11.01. 11:00 | 2017.11.10. 限 | 일반경쟁, 적격심사에 의한 협상계약 | 착공일로부터 16일내 |

나. 제출장소 : 부산시 수영구 수영로 685 영동빌딩 9층 부산가정위탁지원센터
    다. 제출방법 : 제안서는 부산가정위탁지원센터 앞으로 밀봉 후 2부 인편으로 제출
    라. 공사내용 : 신규 사무실 인테리어 공사 일체(냉난방 별도) / 전용면적 86.5평 기준
    마. 공사금액 :  70,000,000원(부가가치세 포함, 공급자재는 없음)


2. 참여방법

    가. 제안서를 직접 제출하는 일반 대상 공사입니다. 
    나. 제안서를 평가하여 우선협상대상자를 선정 후 협상에 의한 계약으로 합니다.
    다. 일반경쟁,제한경쟁방식(지역제한 없음)으로 제출된 서류의 적격심사를 통해 우선협상대상
        자 선정에 의한 계약 대상공사입니다.

3. 공사참가자격 

    가. 현장설명회 참석한 업체 
    나. 건설산업기본법에 의한 실내건축공사업 전문공사업 면허 보유 법인업체로서, 영업소 소재지에는 지       역제한을 두지 않음.  
    다. 공고일 전일부터 기산하여 최근 2년이내 단일계약기준으로 원상복구공사(실내인테리어공사 포함)
        실적 5천만원 이상 실적보유업체 
    라. 공고등록일 현재「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」상 참가자격의 제한대상에 해
       당 하거나 채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 의한 회생 및 파산신청업체에 해당하지 아니할 것 
    마. 공고등록일 현재 국세 및 지방세를 체납하지 아니한 업체 
    바. 공동수급(분담이행 포함)은 불가함

4. 현장설명

    가. 현장설명회 : 2017.11.01. 11:00 
        - 장소 : 부산가정위탁지원센터 회의실 (1차:기관 briefing, 2차 : 공사 예정 사무실 이동 후 현설) 
        - 기타 : 현장설명회에 참석하여야만 본 입찰에 참가할 수 있습니다.
    나. 현상설명회 참석시 제출서류 
        - 공사참여확약서(붙임 양식참조) 
        - 사업자등록증(사본), 법인등기부등본
        - 보유면허증 및 기타 인허가 등록증 사본
        - 공고일 전일부터 기산하여 최근 2년이내 단일계약건으로 5천만원 이상의 실내인테리어공사(원상
          복구공사 포함)를 증명 할 수 있는 용역실적증명원(건수, 금액 기재요망) 
        - 국세 및 지방세 완납증명서 
        - 기업신용등급평가확인서 (미 제출시 기본점수 부여) 
        ※ 상기 제출서류는 현장설명회 참가 당일 직접 제출하셔야 합니다.

5. 제안서의 제출

    가. 제안서는 반드시 인편을 통해 2부 밀봉하여 제출하여야 합니다. 
    나. 제안서는 반드시 인테리어 공사시안, 공사견적서 및 산출내역, 공사일정표, 공사시방서를 포함하여
        제출합니다.
    다. 제안서에 제출된 공사시안의 별도 시안 지급 비용은 없습니다.
    라. 제안서에 표시된 인테리어 디자인의 법적 문제가 발생될 경우 이는 참여자의 귀책으로 합니다.

6. 우선협상대상자 결정방법

   - 현장설명회 설명함으로 갈음

7. 기타 유의사항

   가. 적격대상자가 없어 공사업체가 선정이 안될 경우 동일한 방법을 통해 추가 게시
   나. 현장설명회 참여자는 지방자치단체를 당사자로 하는 계약관련법령, 공사입찰유의서 및 청렴계약입찰
       특별유의서, 공사계약 일반조건 및 특수조건, 설계서(시방서, 물량내역서),등 입찰 전에 열람 및 숙지
       하여야 하며, 열람 및 숙지 불이행으로 인한 책임은 공고에 참여한 참가자가 져야 합니다.
   다. 우선대상협상자는 통지일로부터 3일 이내에 소정 서식의 계약서(공사 내역서 포함)에 의해 계약을 
       체결 (계약장소 : 부산시 수영구 수영로 695 영동빌딩 9층)하여야 하며, 정당한 이유 없이 계
       약을 체결하지 아니할 때에는 계약이 취소되며, 공사 지연에 대한 민사상의 손해배상을 하여야 한다.
       (손해배상금은 입찰보증금 총 공사금액의 100분의 5로 한다.) 
   라. 일괄 하도급은 금지합니다. 
   마. 물가변동으로 인한 계약금액의 조정은 적용하지 않습니다.
   바. 공사에 관련된 절차 및 상세 질의사항은 부산가정위탁지원센터 우정숙 팀장 (051-758-8801),                   세이브더칠드런코리아 경영지원부 총무팀 02-6900-4428 윤성훈 팀장 앞으로 질의하여 주시기 바랍니다.